令和２年・2020.3.30(月)

三鷹教室の進捗状況は以下となります。（写真添付）

　・　タイルカーペット敷き：完了

　・　3ブース＋事務スペース：完了

　　　＊　時計は到着ですが、壁面コンクリートのため、後日穴あけ後設置

　・　インフラ状況（　電気使用可、水道使用可　）

　　　＊　電話・警備、進行中

　　　＊　電話機到着　4月4日本社

　・　空調関係　（　エアコン2機確認済み、空気清浄機＋加湿器設置済み　）

　　　　　　　　　　（　加湿計＋温度計　設置済み、掲示も完了　）

　・　機器類　（　2ブース分はWindows＋Mac、タッチパネル　）

　　　　　　　　（　2ブースは、PX-1700F＋PM-A700設置済み　）

　　　　＊　1ブースはWindowsとPX-1700F＋タッチパネルのみ

　・　その他　カウンターを設置し、アルコールは入口、ブース分配布完了。
　　　　　　　　手洗いは流しで可能です。

　・　看板　：　ガラス看板　2枚

　　　　＊　今後2枚追加予定　、　ドア看板とポストシール到着・未設置・近々に設置

　・　インターホーン　3月31日本社到着予定・即設置予定

　・　スペアーキー　10本　　　井上さん5本

　　　　マスター2本

　・　防犯カメラ設置は未定

　＊　和室トイレの洋式化工事依頼、寸法が足りず不可となる。（八王子の現在のタイプ）

　　　　応急処置として、八王子の最初のかぶせるタイプを発注済み、3月31日本社着

　　　　（　後日、洋室トイレにリフォーム予定　）

以上、取り急ぎ報告まで、宜しくお願い致します。

幹部各位

　ご苦労様です。社長の玉野です。

　三鷹教室の進捗状況：3月31日（火）です。（写真添付）

　１．テレビドアホーンの設置と動作の確認・完了

　　　（　コンクリートドリルで無事穴あけ完了　）

　２．トイレの洋式化・完了

　　　（　簡易式の腰掛便座です。　）

　　　＊　不具合等があれば知らせて下さい。

　　　＊　ペーパーホルダーの位置変更・後日予定

　　　＊　洋服掛けの設置・後日予定

　　　＊　荷台（荷物置き）の工夫・後日予定

　　　＊　消臭剤の設置・後日予定

　３．タッチパネルの文字のにじみ・解決

　　　（　原因は、ケーブルの不良でした。交換済み　）

　４．郵便ポストに、朗豊ゼミナール・三鷹教室のシール完了

　５．ドア用の看板の磁石化・完了　（明日取付予定）

　６．WindowsPCの速度が遅い？　（Windowsの更新が原因？）

　　　＊　Windowsの更新が必要で現状1608（2016年の8月版）のPCを

　　　　　まず1台を持ち帰り更新中（　1ブースのPC　）

　７．教材用の大型本棚、未購入　・近々に購入設置予定

　８．電話とネットの工事は4月7日（火）の予定です。

　以上となります。　宜しくお願い致します。